## Slide 1
BAOS 게임 제작
-7주차 발표-
2조
2015112119 컴퓨터공학과 이현재
2015112084 컴퓨터공학과 조재권
2015112121 컴퓨터공학과 최성준
공개SW 프로젝트

## Slide 2
Today’s Agenda
진행상황 총 정리
01
이번주 진행상황
02
다음주 계획
03

## Slide 3
Section 1
진행상황 총 정리

## Slide 4
CGameObjPool Class 게임 내 오브젝트, 애니메이션 로드
CGameObjMgr Class 게임 내 오브젝트 관리
CGameContainer Class 게임 내 오브젝트 정보 업데이트
CGameObj Class 게임 내 오브젝트 정보 저장
CAniObj Class 애니메이션
연관
연관
연관
의존
연관
연관
연관
의존

## Slide 5
오브젝트 관련 클래스를 강조하는 이유
게임엔진 구성 요소 중 가장 핵심적인 부분
유기적이고 효율적인 관계 설계가 performance에 영향을 미친다
3. 코드 Recycle에 유리하다
Q.

## Slide 6
Section 2
이번 주 진행상황 보고

## Slide 7
02
04
03
About Object classes
01
GameObjPool class
GameObjMgr class
GameObj class
GameObjContainer
AniObj class

## Slide 8
About Object classes
04
03
02
01

## Slide 9
About Object classes
04
06
05
04
다형성 최대한 활용
애니메이션 관리
오브젝트 변수
오브젝트 정보
오브젝트 관리

## Slide 10
OBJECT CLASSES
GameObjContainer 구현 내용
PostProcess
메모리 풀을 이용
현재 사용되지 않는 오브젝트들을 관리
TargetFind
특정 오브젝트를 찾는 함수
NoneOverlap
같은 애니메이션이 반복되어 재생되는 것을 막음

## Slide 11
GameObjContainer 구현 내용

## Slide 12
CAniObj 구현 내용
Player(플레이어), Creature(미니언) 등 애니메이션을 가지는 객체들의 상위 클래스
CGameObjContainer에서 Ini파일로 부터 불러온 정보를 초기화
애니메이션, 8방향 애니메이션, UI애니메이션을 구분하여 처리

## Slide 13
CDirectionAniRender 구현 내용
8방향을 가지는 오브젝트의 애니메이션 파일을 불러오고 처리한다.
이미지의 좌우 반전 처리
이미지 크기 처리
이미지 위치 처리
CRender 구현 내용

## Slide 14
CRender 구현 내용

## Slide 15
클라이언트 1차 점검 결과
캐릭터 오브젝트와 애니메이션 시현
BAOS 게임 엔진 1차 점검 결과: 성공

## Slide 16
Section 3
다음 주 진행상황 보고

## Slide 17
다음주 계획
UI 구현
길찾기 알고리즘 만들기
ObjectController 구현

## Slide 18
Thank You